MOEMOA Codex 인수인계 가이드

프로젝트 대화 없이도 동일한 맥락으로 작업을 시작하기 위한 기준서

문서 지도 · 확정 결정 · 단계별 행동 지침 · 첫 실행 프롬프트

기준일 2026-08-11

MOEMOA / Codex repository handoff

# 문서 구성

1. 설치·사용 안내  INSTALL_README_FIRST.md

2. Codex 시작 지도  CODEX_START_HERE.md

3. 세션 인수인계  docs/moemoa/00_SESSION_HANDOFF_AND_CONTEXT.md

4. 확정 결정과 게이트  docs/moemoa/01_CONFIRMED_DECISIONS_AND_OPEN_GATES.md

5. 단계별 행동 지침  docs/moemoa/08_CODEX_PHASE_RUNBOOK.md

6. 변경 통제와 보고  docs/moemoa/09_CHANGE_CONTROL_AND_REPORTING.md

7. 최초 감사 프롬프트  prompts/moemoa/01_BOOTSTRAP_REPOSITORY_AUDIT.md

# 1. 설치·사용 안내

INSTALL_README_FIRST.md

작성 기준일: 2026-08-11

목적: 현재 ChatGPT 세션을 프로젝트로 이동하지 못하더라도, 기존 MOEMOA 저장소에서 같은 제품 맥락과 작업 규칙을 유지하며 Codex 작업을 시작하게 한다.

권장 사용 방식: 이 패키지를 저장소에 복사한 뒤, Codex를 저장소 루트에서 시작한다.

## 1. 패키지에서 가장 중요한 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| AGENTS.md | Codex가 매 작업 전에 따라야 할 저장소 수준 규칙 |
| CODEX_START_HERE.md | 문서 지도, 작업별 필수 참조 문서, 최초 실행 순서 |
| PLANS.md | 여러 파일·마이그레이션·장기 작업에 사용할 ExecPlan 규격 |
| docs/moemoa/01_CONFIRMED_DECISIONS_AND_OPEN_GATES.md | 확정 결정과 아직 Codex가 임의로 결정하면 안 되는 항목 |
| docs/moemoa/08_CODEX_PHASE_RUNBOOK.md | 단계별 작업·산출물·검수·승인 게이트 |
| prompts/moemoa/01_BOOTSTRAP_REPOSITORY_AUDIT.md | Codex 첫 메시지로 사용할 복사·붙여넣기 프롬프트 |

## 2. 저장소에 복사하는 방법

### 저장소 루트에 AGENTS.md가 없는 경우

다음 파일과 폴더를 저장소 루트에 복사한다.

AGENTS.md

CODEX_START_HERE.md

PLANS.md

docs/moemoa/

prompts/moemoa/

templates/moemoa/

### 저장소 루트에 기존 AGENTS.md가 있는 경우

기존 파일을 덮어쓰지 않는다.

1. 패키지의 AGENTS.md에서 MOEMOA project instructions 섹션을 기존 파일에 병합한다.

2. 기존 테스트·포맷·브랜치 규칙과 충돌하는 항목을 확인한다.

3. 충돌 시 기존 저장소의 실제 실행 규칙을 유지하되, 제품 결정과 안전 게이트는 삭제하지 않는다.

4. 병합 결과를 첫 Codex 감사 단계에서 보고하게 한다.

## 3. 최초 실행 순서

1. Codex를 저장소 루트에서 연다.

2. prompts/moemoa/01_BOOTSTRAP_REPOSITORY_AUDIT.md 내용을 첫 메시지로 전달한다.

3. 첫 단계에서는 코드 수정, 패키지 설치, 데이터 마이그레이션을 허용하지 않는다.

4. Codex가 작성한 다음 문서를 검토한다.

docs/moemoa/reports/repository-audit.md

docs/moemoa/reports/implementation-gap-analysis.md

docs/moemoa/reports/architecture-options.md

docs/moemoa/reports/open-decision-questions.md

5. 감사 결과를 승인한 뒤에만 prompts/moemoa/02_ARCHITECTURE_AND_EXECPLAN.md로 진행한다.

## 4. 문서를 저장소에 커밋하는 권장 방식

docs/codex-handoff 또는 docs/moemoa 문서 추가

→ 별도 문서 커밋

→ 저장소 감사

→ 제품·기술 결정 갱신

→ 구현 브랜치 시작

권장 첫 커밋 메시지:

docs: add MOEMOA Codex handoff and execution protocol

## 5. 이 패키지가 대체하지 않는 것

실제 저장소 감사

대상 국가의 법률 자문

외부 데이터 소스별 이용조건 검토

개인정보보호 영향평가

운영 인력과 예산 결정

프로덕션 배포 승인

문서에 적힌 현재 구현 상태는 2026-08-10 기준 기존 메모에서 가져온 역사적 기준이다. Codex는 반드시 실제 저장소 파일과 실행 결과로 다시 확인해야 한다.

# 2. Codex 시작 지도

CODEX_START_HERE.md

## 1. 목적

이 파일은 Codex가 기존 ChatGPT 세션 없이도 MOEMOA의 제품 맥락, 확정 결정, 금지사항, 참조 문서, 작업 순서를 재구성하게 하는 진입점이다.

Codex는 세션 대화를 추측하거나 이전 요약을 현재 코드 상태로 간주하지 않는다. 모든 구현 상태는 실제 저장소에서 확인한다.

## 2. 제품 기준점

MOEMOA는 사용자가 애니를 보며 남기고 싶은 장면을 이미지 중심 Memory Card로 만들고, 이를 Archive와 Board에 수집·재구성하며, 준비된 범위 안에서 공유하는 서비스다.

핵심 구조:

작품 검색 또는 개인 작품 생성

→ 사용자 이미지 또는 서비스 디자인 카드 선택

→ 선택적 기억 신호 추가

→ Memory Card 저장

→ Archive 자동 축적

→ Board 선택 분류

→ 로그인 후 Web·백업·다기기

→ 권리·UGC 게이트 통과 시 제한적 Public

## 3. 소스 계층

| 우선순위 | 자료 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_CONFIRMED_DECISIONS_AND_OPEN_GATES.md | 현재 확정 결정과 미정 게이트 |
| 2 | 실제 저장소 코드·설정·테스트·마이그레이션 | 현재 구현 상태의 유일한 기술적 사실 |
| 3 | 02~09 실행 명세 | 구현·검수·운영 기준 |
| 4 | references/2026-08-10-product-direction-research-integrated.md | 시장·경쟁·제품 권고 배경 |
| 5 | references/2026-08-06-product-direction-decision-draft.md | 최초 방향과 과거 상태 기록 |

상위 자료와 하위 자료가 충돌하면 상위 자료를 우선한다. 실제 코드 상태와 제품 결정이 충돌하면 Codex가 임의로 화해시키지 않고 Gap으로 보고한다.

## 4. 작업별 필수 참조 문서

| 작업 종류 | 반드시 읽을 문서 | 보조 문서 |
| --- | --- | --- |
| 최초 저장소 감사 | 03_REPOSITORY_AUDIT_PROTOCOL.md | 01, 과거 references |
| 제품 흐름·UI | 01, 02_PRODUCT_SCOPE_AND_USER_FLOWS.md | 06 |
| Web/Android 구조 | 01, 06_ARCHITECTURE_AND_VERTICAL_SLICE_PLAN.md | 03, 07 |
| 작품 카탈로그·수집 | 01, 04_CATALOG_DATA_AND_INGESTION_SPEC.md | Source Registry 템플릿 |
| 이미지 저장·동기화 | 01, 05_IMAGE_UGC_POLICY_MODERATION_SPEC.md | 06, 07 |
| 공개 UGC | 01, 05, 07 | UGC launch gate 템플릿 |
| 인증·로컬 승격·동기화 | 01, 06, 07 | 02 |
| DB 마이그레이션 | 03, 06, 09 + PLANS.md | 해당 도메인 명세 |
| QA·회귀 테스트 | 07_QA_ANALYTICS_LAUNCH_OPERATIONS.md | 09 |
| 베타·출시 | 07, 08_CODEX_PHASE_RUNBOOK.md | 05 |
| 코드 리뷰 | 09_CHANGE_CONTROL_AND_REPORTING.md | prompts/moemoa/06_CODE_REVIEW.md |
| 결정 변경 | 01, 09 | Decision Log 템플릿 |

## 5. 단계별 읽기 순서

### Phase 0 — 패키지 설치와 지침 확인

읽기:

1. AGENTS.md

2. 이 파일

3. 01_CONFIRMED_DECISIONS_AND_OPEN_GATES.md

행동:

기존 AGENTS.md, README, package manifest, build scripts를 확인한다.

기존 지침과 충돌을 보고한다.

코드 변경은 하지 않는다.

### Phase 1 — 저장소 감사

읽기:

03_REPOSITORY_AUDIT_PROTOCOL.md

과거 reference 문서의 현재 프로젝트 상태 메모

행동:

프레임워크, 앱 구조, DB, 인증, 이미지, AniList 의존, aliases, 테스트, CI/CD를 증거 기반으로 확인한다.

reports/repository-audit.md 등 4개 산출물을 작성한다.

### Phase 2 — 기술 방향과 ExecPlan

읽기:

06_ARCHITECTURE_AND_VERTICAL_SLICE_PLAN.md

PLANS.md

감사 산출물

행동:

현재 스택을 최대한 활용하는 옵션을 우선 제시한다.

Web+Android를 완전히 별개로 재구축하지 않는다.

첫 Vertical Slice와 단계별 마이그레이션 ExecPlan을 작성한다.

승인 전 대규모 구현을 시작하지 않는다.

### Phase 3 — 카탈로그 기반

읽기:

04_CATALOG_DATA_AND_INGESTION_SPEC.md

Source Registry 템플릿

행동:

소스 승인 체계와 raw staging을 먼저 구현한다.

소규모 대표 표본으로 수집·정규화·중복·충돌·멱등성을 검증한다.

전체 대상 대량 수집은 표본 파이프라인과 승인 게이트 통과 후 진행한다.

### Phase 4 — Private Vertical Slice

읽기:

02_PRODUCT_SCOPE_AND_USER_FLOWS.md

06_ARCHITECTURE_AND_VERTICAL_SLICE_PLAN.md

07_QA_ANALYTICS_LAUNCH_OPERATIONS.md

행동:

Android Share Target 또는 Photo Picker

→ 작품 검색/PrivateTitle

→ 이미지 우선 Memory Card

→ LOCAL_ONLY 저장

→ Archive

→ Board

→ 선택 로그인

→ Web에서 동기화된 카드 확인

### Phase 5 — 이미지 클라우드와 UGC 기반

읽기:

05_IMAGE_UGC_POLICY_MODERATION_SPEC.md

07_QA_ANALYTICS_LAUNCH_OPERATIONS.md

행동:

LOCAL_ONLY / PRIVATE_CLOUD / PUBLIC을 분리한다.

로그인만으로 이미지를 자동 업로드하지 않는다.

Quarantine, 파일 검사, 권리 메타데이터, 신고·차단·심사·삭제·이의제기·감사 로그를 구현한다.

Public 기능은 플래그 뒤에 둔다.

### Phase 6 — 제한적 Public 베타

행동:

Generic UGC gate와 이미지 유형별 rights gate를 각각 확인한다.

시스템 디자인, 사용자 원본, 명확한 라이선스 이미지부터 검토한다.

애니 장면 캡처와 타인 팬아트는 별도 게이트 없이는 활성화하지 않는다.

### Phase 7 — QA, 베타, 운영

읽기:

07_QA_ANALYTICS_LAUNCH_OPERATIONS.md

08_CODEX_PHASE_RUNBOOK.md

행동:

데이터 손실, 비공개 노출, 삭제 전파, 동기화, 신고 처리, kill switch를 E2E로 검증한다.

제품 지표와 안정성 지표를 분리해 계측한다.

## 6. Codex가 매 작업 전에 확인할 질문

1. 이 작업은 어떤 확정 결정과 연결되는가?

2. 필요한 참조 문서를 모두 읽었는가?

3. 현재 코드 상태를 파일과 실행 결과로 확인했는가?

4. 데이터 마이그레이션 또는 권리·개인정보 영향이 있는가?

5. 기능 플래그와 롤백 경로가 필요한가?

6. 어떤 테스트가 완료 조건을 증명하는가?

7. 이 작업이 새로운 제품 결정을 암묵적으로 만들고 있지 않은가?

## 7. 최초 사용자 행동

Codex에 다음 파일의 내용을 첫 프롬프트로 전달한다.

prompts/moemoa/01_BOOTSTRAP_REPOSITORY_AUDIT.md

첫 결과를 검토하기 전에는 Phase 2 이후 프롬프트를 사용하지 않는다.

# 3. 세션 인수인계

docs/moemoa/00_SESSION_HANDOFF_AND_CONTEXT.md

## 1. 문서 목적

이 문서는 현재 대화를 이동할 수 없는 상황에서, Codex가 제품 의도와 기술 작업의 경계를 잃지 않도록 최소한의 전체 맥락을 제공한다.

## 2. 제품의 현재 정의

MOEMOA는 애니를 본 뒤 기억하고 싶은 장면을 이미지 중심 Memory Card로 저장하고, Archive와 Board를 통해 수집·재분류·재발견하며, 권리와 운영 체계가 준비된 범위 안에서 공유하는 서비스다.

MOEMOA가 우선 해결하려는 문제는 일반 애니 목록 관리가 아니다.

사용자는 장면 스크린샷과 짧은 감정을 여러 앱에 흩어 저장한다.

작품 목록만으로는 왜 그 작품이 남았는지 보존되지 않는다.

긴 리뷰보다 빠른 시각 기록과 다시 보는 경험이 필요하다.

카드가 쌓이며 수집 욕구와 개인 아카이브의 소유감을 형성해야 한다.

## 3. 핵심 제품 구조

Anime / PrivateTitle

1 ─ N MemoryCard

MemoryCard

N ─ M Board         // BoardCard가 순서와 저장 시각 관리

1 ─ 1 VisualAsset   // 사용자 이미지 또는 시스템 디자인 카드

Public reference

원본 카드와 이미지 파일을 복제하지 않고 참조

## 4. 이번 세션에서 사용자가 확정한 내용

Web + Android.

Android는 이미지 수집, Share Target, 빠른 카드 작성의 주력 클라이언트.

Web은 Archive, Board, 공개 페이지, 계정, 관리 기능의 공통 기반.

같은 백엔드와 데이터 모델 사용.

작품 제목 + 시각 요소가 카드 완료 조건.

사용자 이미지를 강력 권장하되 서비스 디자인 카드 허용.

작품 장르 태그는 카탈로그에서 자동 연결.

감상·감정·날짜·장면은 선택.

Archive 자동, Board 선택, 카드 3개 이후 Board 제안.

Board N:M.

모든 이미지 유형을 데이터 모델에서 구분 지원.

Public은 이미지 유형별로 분리하고 기능 플래그로 제어.

로그인 없이 로컬 사용, 첫 카드 뒤 로그인 권장.

백업·Web·다기기·공개 기능은 로그인 필요.

다가오는 분기와 최근 2~3년 주요 작품부터 자체 카탈로그 구축.

없는 작품은 개인 전용으로 즉시 생성.

기존 데이터는 legacy_unverified.

여러 사이트에서 필요한 사실 필드를 raw data로 수집한 뒤 MOEMOA 구조로 정규화.

자유로운 이미지 사용을 지향하되 정책, 신고, 차단, 심사, 삭제, 이의제기, 반복 침해자 처리를 실제 구현한 뒤 공개 범위를 확대.

## 5. 카탈로그에 필요한 데이터 필드

원제

공식 영문 제목

공식 현지화 제목

방영 연도·분기

시작일·종료일

형식: TV, Movie, OVA, ONA, Special 등

화수

방영 상태

제작사 및 역할

공식 사이트

원작 유형

작품 관계

장르와 작품 속성 태그

등장 캐릭터

캐릭터별 성우 및 언어·배역 관계

태그는 외부 설명문·가중치·명명 체계를 복제하는 것이 아니라 raw candidate를 자체 태그 체계로 재구성한다.

## 6. 과거 문서에서 계승한 제품 원칙

작품 데이터는 카드 제작을 돕는 보조 인덱스이며 사용자가 만든 카드가 주인공이다.

같은 작품에서도 여러 장면과 시기마다 여러 Memory Card를 만들 수 있다.

공개 경쟁보다 개인 Archive의 수집감과 Board의 재해석을 우선한다.

공개 공유는 개인 경험과 운영 안전 장치가 검증된 뒤 단계적으로 연다.

데이터 내보내기·복원·삭제를 제공한다.

이미지가 없어도 시스템 디자인 카드로 완성 가능해야 한다.

다른 사용자의 카드를 Board에 저장할 때는 원본 참조와 작성자·출처를 유지한다.

## 7. 과거 구현 상태 메모 — 반드시 재검증

2026-08-10 기준 문서에는 다음이 기록되어 있었다.

master에 동남아 출시·수익화 설계, 구현 계획, 제품 안정화 작업이 병합됨.

신규 사용자 빈 상태, 영어 UX, 퀵로그 원자적 저장, 저장·동기화·레거시 마이그레이션 안정화는 구현·검증 완료.

런타임 검색·상세·표지 이미지는 AniList 의존.

자체 카탈로그, legacy_unverified 마이그레이션, Memory Card·Archive·Board·제한적 공유는 구현 전.

Codex는 이 상태를 현재 사실로 간주하면 안 된다. 실제 브랜치·커밋·파일·테스트 결과로 다시 확인한다.

## 8. 리서치에서 얻은 핵심 제품 판단

일반 트래커 대체보다 개인 시각 기억 아카이브 포지셔닝이 유효하다.

첫 카드보다 두 번째·세 번째 카드와 Archive 재방문이 중요하다.

이미지 중심 수집 욕구를 유지하되 시스템 디자인 카드가 대체 경로여야 한다.

Board는 데이터 구조상 P0이지만 첫 카드 흐름에서 강제하지 않는다.

공개 이미지 SNS를 첫 핵심으로 삼으면 저작권·모더레이션·스토리지·콜드스타트가 동시에 발생한다.

따라서 Private vertical slice와 UGC 기반을 구분해 단계적으로 구현한다.

## 9. 프로젝트에서 피해야 할 방향

AniList 축소 복제처럼 보이는 작품 상세 중심 제품.

작품 제목만 추가해도 완성되는 일반 목록 앱.

Web과 Android가 서로 다른 도메인 모델과 저장 개념을 갖는 구조.

로그인 시 사용자의 로컬 이미지를 자동 업로드하는 구조.

공개 UGC 정책 문서만 있고 실제 신고·차단·삭제 도구가 없는 구조.

UGC 시스템을 구현했다는 이유로 애니 캡처나 타인 팬아트의 공개 권리가 자동 확보된다고 보는 구조.

외부 데이터를 스키마만 바꾸면 검증된 자체 데이터가 된다고 보는 구조.

전체 카탈로그 수집을 핵심 제품 흐름보다 먼저 끝내려는 접근.

## 10. 최우선 검증 질문

1. 사용자는 Android에서 이미지를 받아 90초 안에 카드를 완성할 수 있는가?

2. 이미지 중심 카드가 두 번째·세 번째 카드 작성으로 이어지는가?

3. Archive와 Board가 실제 재방문 이유가 되는가?

4. Web과 Android의 동기화 상태가 오해 없이 표시되는가?

5. 이미지가 LOCAL_ONLY / PRIVATE_CLOUD / PUBLIC 중 어디에 있는지 사용자가 이해하는가?

6. 공개 UGC가 신고·삭제·권리 요청에 실제로 대응 가능한가?

7. 카탈로그가 불완전해도 PrivateTitle로 기록을 계속할 수 있는가?

# 4. 확정 결정과 게이트

docs/moemoa/01_CONFIRMED_DECISIONS_AND_OPEN_GATES.md

## 1. 사용법

확정: Codex가 구현 기준으로 사용한다.

작업 기준: 아직 최종 사업 결정은 아니지만 기존 방향서의 기본값으로 유지한다.

게이트 미통과: 구현 기반은 만들 수 있지만 기능 활성화나 대규모 실행은 금지한다.

미정: Codex가 옵션과 근거를 제안하되 임의로 확정하지 않는다.

## 2. 확정 결정

### PLATFORM-01 — Web + Android

상태: 확정

Android는 이미지 수집, Share Target, Photo Picker, 빠른 카드 작성의 주력 클라이언트다.

Web은 Archive, Board, 공개 페이지, 계정·데이터 관리, 관리자 기능의 공통 기반이다.

동일 백엔드, 인증 체계, 내부 ID, 도메인 모델을 사용한다.

두 플랫폼을 별개의 제품이나 별도 카탈로그로 만들지 않는다.

실제 구현 기술은 저장소 감사 후 현재 스택에 가장 적합한 방식을 선택한다.

### CARD-01 — 이미지 우선 Memory Card

상태: 확정

완료 조건:

Anime 또는 PrivateTitle

+ VisualAsset 1개

= Complete Memory Card

사용자 이미지를 강력 권장한다.

사용자가 이미지를 제공하지 못하면 서비스 디자인 카드를 생성한다.

작품 제목만 있으면 Draft다.

작품 장르 태그는 카탈로그에서 자동 연결한다.

감상, 감정, 날짜, 에피소드·장면, 재감상 의도는 선택 항목이다.

사용자 메모는 긴 리뷰가 아니라 짧은 기억 신호를 우선한다.

### BOARD-01 — Private Board P0

상태: 확정

Archive는 모든 완성 카드를 자동으로 포함한다.

Board는 사용자가 선택해서 만든다.

카드가 3개 이상일 때 Board 생성 제안을 노출한다.

하나의 카드가 여러 Board에 들어갈 수 있다.

Board에서 카드를 제거해도 원본 카드가 삭제되지 않는다.

공개 불가능 카드가 포함된 Board는 Public 전환할 수 없다.

### IMAGE-01 — 이미지 유형 전체를 데이터 모델에서 구분

상태: 확정

지원 대상:

사용자 기기 이미지

시스템 디자인 카드

텍스트 중심 디자인 카드

애니 장면 캡처

사용자 원본 사진·그림

사용자가 직접 만든 팬아트

타인 팬아트

라이선스 이미지

각 이미지에는 최소한 다음을 기록한다.

imageType

storageScope

visibility

rightsBasis

creator/source

license/permission

moderationStatus

spoiler/content rating

### IMAGE-02 — 유형별 Public 제어

상태: 정책 확정 / 활성화 게이트 별도

Android 외부 공유는 P0 범위다.

MOEMOA 서비스 내 Public은 유형별 기능 플래그로 제어한다.

시스템 디자인, 사용자 원본, 명시적 허가·라이선스 이미지를 우선 후보로 둔다.

일반 UGC 운영 게이트와 이미지 유형별 권리 게이트를 분리한다.

### ACCOUNT-01 — 로컬 우선 + 선택 로그인

상태: 확정

로그인 없이 Private 카드, Archive, Board를 사용할 수 있다.

첫 카드 저장 후 로그인을 권장한다.

로그인은 백업, Web 동기화, 다기기, Public 기능에 필요하다.

로그인 시 기존 로컬 데이터를 계정에 안전하게 승격한다.

카드 메타데이터 동기화와 이미지 클라우드 백업 동의를 분리한다.

### CATALOG-01 — 제한된 자체 카탈로그

상태: 확정

다가오는 분기와 최근 2~3년 주요 작품부터 구축한다.

없는 작품은 PrivateTitle로 즉시 생성한다.

반복 요청되는 PrivateTitle은 공용 승격 후보가 된다.

기존 혼합 출처 데이터는 legacy_unverified로 격리한다.

초기 범위가 제품 출시를 막지 않도록 한다.

### CATALOG-02 — 필요한 사실 필드의 자체 정규화

상태: 확정

수집·정규화 대상:

제목 계열

방영·형식·화수·상태

제작사와 역할

공식 사이트

원작 유형

작품 관계

장르·태그 후보

캐릭터와 성우 관계

MOEMOA는 자체 내부 ID, 관계 타입, 중복 판별, 검증 상태를 운영한다.

## 3. 작업 기준으로 유지할 항목

### PRODUCT-01 — 제품 포지셔닝

일반 애니 트래커를 대체하는 것이 아니라 이미지 중심 개인 기억 아카이브다.

작품 DB보다 Memory Card, Archive, Board가 우선이다.

### MARKET-01 — 초기 시장

영어 우선.

필리핀은 사용자 확보·메시지 검증.

싱가포르는 품질·지불 의향 교차 검증.

실제 집행 전 재확인한다.

### MONETIZATION-01 — 초기 무료·무광고

핵심 기록, Archive, 기본 Board, 내보내기·삭제는 무료 유지.

반복 사용 검증 전 제품 내 광고·구독을 핵심 개발 범위로 넣지 않는다.

## 4. 게이트 미통과 항목

### UGC-GATE-01 — 일반 공개 UGC 운영 게이트

상태: 미통과

통과 조건:

최신 약관과 업로드 정책 동의

금지 콘텐츠 정의

게시 권한 확인

인앱 콘텐츠 신고

인앱 사용자 신고·차단

운영자 검토 큐

노출 제한·삭제

업로더 통지

이의제기·복구

반복 침해자 경고·정지

원본·파생본·CDN 삭제 전파

감사 로그

전역 Public·이미지 kill switch

담당자·SLA

E2E 테스트

Codex는 기반을 구현할 수 있지만 이 게이트가 통과되지 않으면 Public 기능 기본값을 켜면 안 된다.

### SCREENSHOT-PUBLIC-GATE-01 — 애니 장면 캡처 Public

상태: 비활성화

일반 UGC 시스템과 별도로 다음이 필요하다.

대상 국가 기준 법률·정책 검토

허용·금지 범위 명문화

권리자 요청 즉시 차단

광고·프로모션에서 사용 금지 여부 구분

운영 부담 승인

### THIRD-PARTY-FANART-GATE-01 — 타인 팬아트 재업로드

상태: 비활성화

작가의 명시적 허가 또는 라이선스 증빙

원작 IP의 2차 창작 정책 검토

작가·원문 URL·허가 상태 기록

허가 철회 처리

### FULL-CATALOG-INGESTION-GATE-01

상태: 미통과

다음 전에는 전체 대상 수집을 실행하지 않는다.

Source Registry 승인

raw staging과 provenance

대표 표본의 정규화·중복·충돌 검증

멱등성·재실행·롤백 테스트

요청 제한과 오류 복구

데이터 품질 대시보드

## 5. 아직 사용자가 결정해야 할 항목

Codex는 저장소 감사 후 옵션을 제안하되 선택하지 않는다.

| ID | 미정 항목 | 필요한 제안 |
| --- | --- | --- |
| TECH-01 | Web/Android 실제 기술 방식 | 현재 스택 활용안 2~3개, 비용·재사용·네이티브 기능 비교 |
| BACKEND-01 | API·DB·오브젝트 스토리지 | 기존 구성 확인, 변경 필요성, 비용·운영 비교 |
| AUTH-01 | 인증 공급자와 익명→계정 승격 | 기존 인증과 충돌 여부, 계정 병합 규칙 |
| SYNC-01 | 동기화 충돌 정책 | 카드 본문, Board 순서, 삭제 대 수정의 규칙 |
| IMAGE-SYNC-01 | Private 이미지 백업 | 수동 동의, 용량·포맷·보관·삭제 기준 |
| AGE-01 | 공개 UGC 연령 | 18+ 베타 또는 미성년자 지원 시 추가 요건 |
| MODERATION-01 | 사전 심사 대 사후 심사 | 초기 베타 권장안과 운영량 추정 |
| SOURCE-01 | 출처별 사용 등급 | 직접 적재, 공식 검증, 대조 전용, 금지 |
| TAG-01 | MOEMOA 태그 체계 | core genre, catalog tag, memory tag 분리 |
| STORAGE-01 | 이미지 제한 | 포맷, 크기, 해상도, 파생본, 무료 용량 |
| PRIVACY-01 | 운영 주체·리전·보관 | 법적 주체, 데이터 위치, 수탁자, 삭제 기간 |
| BETA-01 | 베타 규모와 성공 기준 | 활성화, D7, 품질, UGC 처리 기준 |

## 6. 결정 변경 규칙

확정 결정을 바꾸는 구현은 먼저 Decision Log를 수정한다.

Codex는 제안과 확정을 분리해 표시한다.

사용자 승인 전에는 새로운 선택지를 코드에 영구 고정하지 않는다.

임시 선택은 feature flag, adapter, configuration으로 격리한다.

# 5. 단계별 행동 지침

docs/moemoa/08_CODEX_PHASE_RUNBOOK.md

## Phase 0 — 문서 설치와 지침 충돌 확인

### 참고 문서

AGENTS.md

CODEX_START_HERE.md

01_CONFIRMED_DECISIONS_AND_OPEN_GATES.md

### 행동

기존 저장소 지침을 찾는다.

패키지 지침과 충돌을 표로 만든다.

기존 빌드·테스트 명령은 보존한다.

### 산출물

reports/instruction-merge-report.md

### 금지

코드 수정

기존 AGENTS 덮어쓰기

### 승인 게이트

지침 병합 확인

## Phase 1 — Repository Audit

### 참고 문서

03_REPOSITORY_AUDIT_PROTOCOL.md

00_SESSION_HANDOFF_AND_CONTEXT.md

### 행동

read-only 조사.

앱·서버·데이터·이미지·인증·테스트 지도.

과거 상태 메모를 재검증.

### 산출물

repository audit

gap analysis

architecture options

open decisions

### 완료 조건

모든 핵심 주장에 repository evidence.

현재 실행 가능한 테스트 확인.

### 금지

package install/upgrade

migration

mass format

### 다음 프롬프트

02_ARCHITECTURE_AND_EXECPLAN.md

## Phase 2 — Architecture Decision and ExecPlan

### 참고 문서

감사 결과

06_ARCHITECTURE_AND_VERTICAL_SLICE_PLAN.md

PLANS.md

### 행동

2~3개 기술 옵션 비교.

현재 스택 재사용을 기본으로 권장.

첫 vertical slice ExecPlan.

schema/API/migration/test/rollback 포함.

### 산출물

reports/architecture-decision-proposal.md

plans/first-vertical-slice.md

### 승인 게이트

사용자 기술안 선택

migration 범위 승인

### 금지

대규모 구현

새 production dependency 확정

## Phase 3 — Catalog Foundation

### 참고 문서

04_CATALOG_DATA_AND_INGESTION_SPEC.md

Source Registry template

approved ExecPlan

### 행동

1. Source Registry.

2. raw staging.

3. internal IDs.

4. normalization enums.

5. FieldClaim/revision.

6. sample ingestion.

7. dedupe/conflict/idempotency tests.

8. legacy isolation.

### 산출물

schema/migrations

sample import tool

catalog quality report

source registry entries

### 완료 조건

sample rerun without duplicates.

source provenance available.

provider failure does not block PrivateTitle.

### 승인 게이트

full ingestion gate.

### 금지

unapproved source automation

full catalog crawl

legacy deletion

## Phase 4 — Private Vertical Slice

### 참고 문서

02_PRODUCT_SCOPE_AND_USER_FLOWS.md

06_ARCHITECTURE_AND_VERTICAL_SLICE_PLAN.md

07_QA_ANALYTICS_LAUNCH_OPERATIONS.md

### 구현 순서

1. domain model/local DB.

2. Android image intake.

3. catalog search/PrivateTitle.

4. Draft/Complete MemoryCard.

5. LOCAL_ONLY image lifecycle.

6. Archive.

7. Board N:M.

8. account promotion.

9. metadata sync.

10. Web Archive/Board.

11. export/delete.

### 각 milestone 보고

files changed

demo flow

tests

events

known limitations

### 완료 조건

offline card.

no data loss on login.

Web sees synced metadata.

local image state not misrepresented.

## Phase 5 — Private Cloud Image

### 참고 문서

05_IMAGE_UGC_POLICY_MODERATION_SPEC.md

architecture ExecPlan

### 행동

explicit opt-in.

quarantine/private storage.

signed URL.

derivatives.

deletion propagation.

quota and cost metrics.

### 완료 조건

login alone never uploads.

unauthorized access tests pass.

delete removes all objects.

### 승인 게이트

storage limits/cost.

## Phase 6 — UGC Foundation

### 참고 문서

05_IMAGE_UGC_POLICY_MODERATION_SPEC.md

07_QA_ANALYTICS_LAUNCH_OPERATIONS.md

UGC launch gate template

### 행동

terms acceptance.

rights metadata.

publish request.

report content/user.

block.

moderation queue.

action/notification.

appeal/restore.

strike/suspension.

audit log.

kill switch.

### 완료 조건

all E2E gate scenarios.

public off by default.

### 승인 게이트

UGC-GATE-01.

## Phase 7 — Limited Public

### 행동

allowlisted imageTypes only.

initially small tester group.

optional pre-moderation.

public card/Board URL.

SavedReference points to original.

report and takedown operations.

### 금지

anime screenshot public without gate.

third-party fanart public without permission gate.

comments/DM.

### 완료 조건

deletion propagates.

public/private transitions are correct.

moderation capacity measured.

## Phase 8 — QA and Closed Beta

### 참고 문서

07_QA_ANALYTICS_LAUNCH_OPERATIONS.md

### 행동

matrix tests.

migration rehearsal.

performance.

privacy/security.

activation/retention dashboards.

user observation.

### 산출물

beta readiness report

known issue register

rollback rehearsal report

### 승인 게이트

closed beta launch.

## Phase 9 — Launch and Operations

### 행동

release checklist.

flag configuration.

monitoring.

moderator coverage.

incident response.

cohort review.

### Codex 역할

release evidence 정리.

자동화·대시보드·runbook 지원.

사업·법적 최종 승인 대신하지 않음.

## Phase 10 — Post-launch Iteration

우선순위:

1. card creation friction.

2. second/third card.

3. Archive revisit.

4. Board retention.

5. catalog failures.

6. image cost.

7. report operations.

Public feed, follows, AI, ads, subscription은 core retention이 확인된 뒤 별도 Decision Log와 ExecPlan으로 시작한다.

## 공통 작업 규칙

### 작업 시작

- 이번 작업의 결정 ID

- 읽은 문서

- current repository evidence

- scope/exclusions

- test plan

### 작업 중

plan progress 업데이트.

예상 밖 발견 기록.

결정 충돌 시 중지.

### 작업 종료

- user-visible outcome

- changed files

- commands/tests

- migrations/rollback

- privacy/rights/security

- analytics

- remaining risks

- next gate

# 6. 변경 통제와 보고

docs/moemoa/09_CHANGE_CONTROL_AND_REPORTING.md

## 1. 문서의 Source of Truth

제품 결정: 01_CONFIRMED_DECISIONS_AND_OPEN_GATES.md

구현 계획: 승인된 ExecPlan

현재 기술 사실: repository code/tests/config

데이터 수집 규칙: 04_CATALOG_DATA_AND_INGESTION_SPEC.md

이미지·UGC: 05_IMAGE_UGC_POLICY_MODERATION_SPEC.md

## 2. Decision Log

새 결정을 만들거나 변경할 때:

ID

status

context

options

chosen option

reason

consequences

files/modules affected

migration impact

review date/trigger

approved by/date

Codex가 제안한 결정은 PROPOSED로 작성한다. 사용자 승인 후 CONFIRMED로 변경한다.

## 3. ADR와 Decision Log 구분

제품·정책·범위: Decision Log.

기술 선택과 trade-off: ADR.

둘이 연결되면 상호 참조한다.

## 4. 변경 크기

### Small

한 모듈, schema 없음, behavior 제한.

간단한 task plan 가능.

### Medium

여러 파일, API 변화, feature flag.

짧은 ExecPlan 필요.

### Large

DB migration, cross-client, provider replacement, UGC, security.

전체 ExecPlan과 승인 필수.

## 5. 커밋 원칙

docs/decision 먼저.

schema/migration과 application change를 추적 가능하게 분리.

generated bulk data를 코드 변경과 같은 커밋에 섞지 않음.

destructive cleanup은 cutover 검증 뒤 별도 커밋.

권장 예:

docs: record catalog provenance decision

feat(catalog): add raw source and field claim schema

feat(catalog): add sample importer

migrate(catalog): mark legacy aliases unverified

## 6. Pull request / 변경 보고

필수 항목:

why

related decision/plan

what changed

screenshots/demo if UI

schema/API

tests

migration/rollback

feature flags

analytics

security/privacy/rights

known limitations

## 7. 테스트 증거

단순히 “테스트 통과”라고 쓰지 않는다.

Command:

Environment:

Result:

Coverage/scenario:

Failure or skipped reason:

## 8. 마이그레이션 보고

before counts

after counts

unmatched/conflicts

duration

backup reference

rollback result

user-visible impact

## 9. 문서 갱신 조건

| 변경 | 갱신 문서 |
| --- | --- |
| 카드 필드·상태 | 01, 02, API/schema docs |
| catalog field/source | 04, Source Registry |
| image state/public | 01, 05, policy |
| architecture | 06, ADR, ExecPlan |
| event/KPI | 07, event dictionary |
| phase/gate | 08, gate checklist |

## 10. Codex 리뷰 규칙

리뷰 시 우선순위:

1. data loss/private exposure/security.

2. confirmed decision violations.

3. migration correctness.

4. offline/sync correctness.

5. report/delete propagation.

6. tests and observability.

7. maintainability/performance.

8. style.

각 finding은 severity, evidence, impact, fix path를 포함한다.

# 7. 최초 감사 프롬프트

prompts/moemoa/01_BOOTSTRAP_REPOSITORY_AUDIT.md

이 저장소에서 MOEMOA 작업을 시작한다.

먼저 AGENTS.md, CODEX_START_HERE.md, docs/moemoa/01_CONFIRMED_DECISIONS_AND_OPEN_GATES.md, docs/moemoa/03_REPOSITORY_AUDIT_PROTOCOL.md를 읽어라. 그 다음 저장소 루트와 기존 프로젝트 지침, README, package/build/test 설정을 확인하라.

이번 단계에서는 코드, lockfile, 설정, 데이터 파일을 수정하지 마라. 의존성을 설치·업그레이드하지 말고, DB migration이나 전체 formatter를 실행하지 마라. 안전한 read-only 명령과 이미 준비된 비파괴 검증만 사용하라.

다음을 증거 기반으로 감사하라.

1. Web, Android, backend, database, auth, local storage, sync 구조.

2. 현재 프레임워크와 재사용 가능한 코드.

3. AniList runtime search/detail/image dependency.

4. aliases/legacy data와 internal ID/provenance 상태.

5. 현재 log/library/tier/card/board 모델.

6. image intake, local file lifecycle, upload/public state.

7. analytics, crash/error logs, PII 위험.

8. unit/integration/E2E, CI/CD, build status.

9. 기존 문서의 2026-08-10 상태 메모와 현재 코드의 차이.

10. Web + Android, image-first Memory Card, Archive, Board, local-first account 모델을 구현하기 위한 Gap.

모든 핵심 주장에 파일 경로와 가능한 경우 line range 또는 code symbol을 포함하라. 확인되지 않은 사실은 UNKNOWN으로 표시하라.

다음 문서만 새로 작성하라.

docs/moemoa/reports/repository-audit.md

docs/moemoa/reports/implementation-gap-analysis.md

docs/moemoa/reports/architecture-options.md

docs/moemoa/reports/open-decision-questions.md

architecture-options.md에는 현재 스택을 최대한 재사용하는 안을 포함해 2~3개 옵션을 비교하라. 아직 권장안을 구현하지 마라.

마지막 응답에는 읽은 지침, 실행한 명령, 생성한 문서, 가장 큰 5개 Gap, 사용자 결정이 필요한 항목을 요약하라.